«Цифрлық университет» жобасын іске асыру бойынша Жол картасы

| Нөмір П/П |  |  | Бағыт/ Іс-шара |  |  | Жауапты ұйым |  | Жеке жауапты адам |  |  | Тең атқарушылар |  |  | Түпкі нәтиже (Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері) |  | Орындау мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Деректер негізінде басқару жүйесі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Студенттің жеке кабинетін», «Оқытушының жеке кабинетін», «Электрондық журналды» әзірлеу |  |  |  | ҚҚЭУ |  | М.Т.Даниярова АДД директоры |  |  | Е.Б.Григоренко КО директоры |  |  | ҚҚЭУ сайтына транслитерация жүйесін интеграциялау |  | 2022ж. |
| 1.2 |  | «ҚҚЭУ кестесі» мобильдік қосымшасын әзірлеу |  |  |  | ҚҚЭУ |  | М.Т.Даниярова АДД директоры |  |  | Е.Б.Григоренко КО директоры |  |  | Play Market-ке орналастыру |  | 2026ж. |
| 1.3 |  | Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру Департаменті үшін цифрлық жүйе құру |  |  |  | ҚҚЭУ |  | А.Т.Омарова Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру департаментінің директоры |  |  | Е.Б.Григоренко КО директоры |  |  | Қосымша білім беру үшін әзірлеу: - Жүйе интерфейсін жобалау; - Деректер базасын басқару жүйесін(ДББЖ) жобалау; - Жүйені тестілеу,жұмыс жағдайына келтіру, жүйені іске қосу. |  | 2018ж. 2019ж. 2020ж. |
| 1.4 |  | Автоматтандырылған сауалнама жүргізу жүйесін құру |  |  |  | ҚҚЭУ |  | С.А.Муликова СДД директоры |  |  | Е.Б.Григоренко КО директоры |  |  | Ақпараттық жүйені әзірлеу: - Бағалау жүйесін әзірлеу; Жүйе интерфейсін жобалау;: - ДББЖ-ны жобалау; - Жүйені тестілеу, жұмыс жағдайына келтіру, жүйені іске қосу. |  | 2018ж. 2019ж. 2020ж. |
| 1.5 |  | ЭЦҚ(ЭЦП) енгізу арқылы электрондық құжат айналымы жүйесін құру |  |  |  | ҚҚЭУ |  | Ю.Н.Еремин ҚБД директоры |  |  | Е.Б.Григоренко КО директоры |  |  | ЭЦҚ(ЭЦП) қолданып Электрондық құжат айналымының(ЭҚА) жұмыс істеуі үшін платформалар әзірлеу: - Ақпараттық жүйені жобалау; - Техникалық және технологиялық қамтамасыз етуді жобалау; - Жүйені тестілеу, жұмыс жағдайына келтіру, жүйені іске қосу |  | 2018ж. 2019ж. 2021ж. |
| 1.6 |  | Кітапхана сайтының мобильдік нұсқасы |  |  |  |  |  | Кітапхана директоры |  |  | Е.Б.Григоренко КО директоры |  |  | Цифрлық кітапхана |  | 2022ж. |
| 1.7 |  | Дипломдық, курстық жұмыстар тақырыптарын онлайн таңдау, практиканы онлайн тіркеу |  |  |  | ҚҚЭУ |  | Е.Б.Григоренко КО директоры |  |  | Ресурстық орталықтың директоры Ж.К.Косе Кафедралардың меңгерушілері |  |  | - Бакалавриаттың барлық мамандықтары бойынша дипломдық, курстық жұмыстар тақырыптарын онлайн таңдау; - Бакалавриаттың барлық мамандықтары бойынша практиканы онлайн тіркеу |  | 2018-2019жж. 2019-2020жж. |
| 2. Цифрлық білім беру технологиялары және «инновациялық экожүйе» құру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бағыт/ Іс-шара |  |  | Жауапты ұйым |  | Жеке жауапты адам |  |  | Тең атқарушылар |  |  | Түпкі нәтиже (Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері) |  | Орындау мерзімі |
| 2.1 |  |  | Startup жобалар үшін «It's open space» офисін құру |  |  | ҚҚЭУ |  | Т.А.Ханов, ЭҚЗ ҒЗИ директоры |  |  | А.Орымбеков, «Достық» Коворкинг-орталығы ТБИ үйлестірушісі |  |  | Жобалар байқаулары мен пәндік олимпиадаларға қатысу және жүлделі орындар алу |  | 2022-2025жж. |
| 2.2 |  |  | «Цифрлық Қазақстан» Жобалық офисінің ресурстарын пайдаланып, ғылыми-практикалық жұмыстарды коммерциализациялау |  |  | ҚҚЭУ |  | Т.А.Ханов, ЭҚЗ ҒЗИ директоры |  |  | Б.Ш.Сәрсембаев , Коммерциализациялау офисінің үйлестірушісі |  |  | «Цифрлық Қазақстан» офисі бойынша Ереже |  | 2023ж. |
| 2.3 | Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы зертханада алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  |  |  | ҚҚЭУ |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер кафедрасының меңгерушісі » |  |  | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері |  |  | Зертхана |  | 2023ж. |  |
| 2.4 | Экология саласындағы зертханада алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  |  |  | ҚҚЭУ |  | Г.Г.Байкенова «Экология және бағалау» кафедрасының меңгерушісі |  |  | «Экология және бағалау» кафедрасының мүшелері |  |  | Зертхана |  | 2023ж. |  |
| 2.5 | Қаржы саласындағы зерттеулер зертханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  |  |  | ҚҚЭУ |  | А.К.Сембеков «Қаржы» кафедрасының меңгерушісі, Л.А.Талимова «Банктік менеджмент және қаржы нарықтары» кафедрасының меңгерушісі |  |  | «Қаржы» және «Банктік менеджмент және қаржы нарықтары» кафедраларының мүшелері |  |  | Зертхана |  | 2023ж. |  |
| 2.6 |  |  | Экономика саласындағы зерттеулер зартханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  |  |  |  | Б.Қ.Джазыкбаева «Менеджмент және инновациялар» кафедрасының меңгерушісі, А.Т.Абдикаримова «Экономика және кәсіпкерлік» кафедрасының меңгерушісі |  |  | «Менеджмент және инновациялар», «Экономика және кәсіпкерлік» кафедраларының мүшелері |  |  | Жобаларды гранттық қаржыландыру конкурстарына қатысу және жүлделі орындар алу |  | 2023ж. |
| 2.7 |  |  | Робототехника, 3Д принтинг және ИИ саласындағы зерттеулер зертханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  |  |  |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер кафедрасының меңгерушісі » |  |  | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері |  |  | ПОҚ жетекшілігімен магистранттар мен студенттердің ғылыми жобаларын әзірлеу |  | 2023ж. |
| 2.8 |  |  | IT-агрономия саласындағы зерттеулер зертханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  |  |  |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі |  |  | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері |  |  | ПОҚ жетекшілігімен магистранттардың ғылыми жобаларын әзірлеу |  | 2023ж. |
| 2.9 |  |  | Web-бағдарламалау және мобильдік технологиялар саласындағы зерттеулер зертханасында алынған ғылыми нәтижелерді коммерциализациялау |  |  |  |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі |  |  | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері |  |  | ПОҚ және студенттердің ғылыми жобалары |  | 2023ж. |
| З. Цифрлық экономика құзыреттері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бағыт/ Іс-шара |  |  | Жауапты ұйым |  | Жеке жауапты адам |  |  | Тең атқарушылар |  |  | Түпкі нәтиже (Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері) |  | Орындау мерзімдері |
| 3.1 |  |  | «Цифрлық Қазақстан» тақырыбы контексінде дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, СҒҚ отырыстарын, пікірсайыстар өткізу |  |  | ҚҚЭУ |  | Ғ.И.Гимранова ЭБ және КФ деканы Ф.С.Момышева Б және ТФ деканы Г.С. Серікова, ҚЛ және ЦТФ деканы |  |  | Г.К.Қалиева ӘЭ және ХҚ кафедрасы, факультеттің СҒЗЖ үшін жауапты адамы; К.Ж.Магдатова ЭҚҚР кафедрасы, факультеттің СҒЗЖ үшін жауапты адамы; С.Б.Сатымбекова ЦИ жәнеIT-аналитиктер кафедрасы, факультеттің СҒЗЖ үшін жауапты адамы |  |  | Ақпараттық-коммуникациялық құзыреттер қалыптастыру |  | Бүкіл кезең ішінде, бекітілген кестеге сәйкес |
| 3.2 |  |  | Жұмыс берушілердің қатысуымен өңір ЖОО-ларының студенттері мен колледждері оқушыларының арасында бағдарламалау бойынша олимпиадалар өткізу |  |  | ҚҚЭУ |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі |  |  | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері, Ресурстық орталық, Қашықтықтан оқыту орталығы |  |  | Дипломдар |  | Бекітілген кестеге сәйкес |
| 3.3 |  |  | Оқу процесінде АКТ және ЭУР-ді қолдану бойынша университет пен колледждің оқытушылары үшін біліктілікті арттыру курстарын әзірлеу |  |  | ҚҚЭУ |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі |  |  | Ресурстық орталықтың директоры Ж.К.Косе |  |  | - Курстар реестрін жасау; - Оқу процесінде АКТ және ЭУР-ді қолдану бойынша біліктілікті арттыру курстарын өткізу |  | 2018-2019жж 2019-2021жж. |
| 3.4 |  |  | ОҒӨК базасында қосымша білім беру бағдарламаларының өзектілігін арттыру |  |  | ҚҚЭУ |  | Барлық кафедралардың меңгерушілері |  |  | ОҒӨК бойынша жауапты адамдар |  |  | Қосымша білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту |  | Жыл сайын |
| 3.5 |  |  | «Цифрлық сауаттылық» практикалық цифрлық дағдылары бойынша кадрлар даярлау үшін оқыту курстарын өткізу (халық үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде) |  |  | ҚҚЭУ |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі |  |  | «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының мүшелері |  |  | Халықтың цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру сертификаты |  | Бекітілген кестеге сәйкес |
| 3.6 |  |  | Оқу процесінде ЭУР-ді қолдану бағыты бойынша ҚҚЭУ оқытушыларының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету |  |  | ҚҚЭУ |  | Ю.Н.Еремин ҚБД директоры |  |  | Т.Л.Тен «Цифрлық инженерия және IT-аналитиктер» кафедрасының меңгерушісі |  |  | 5 жылда ПОҚ біліктілігін 100% арттыру |  | Бекітілген кестеге сәйкес |
| 3.7 |  |  | «Студенттер арасында ғылыми және инновациялық жобалар» конкурсын ұйымдастыру мен өткізуге АКТ-ны пайдалану |  |  | ҚҚЭУ |  | Г.Е.Накипова Ғылыми жұмыс, стратегиялық және инновациялық даму жөніндегі проректор |  |  | Барлық факультеттердің декандары |  |  | Жобалар мен пәндік олимпиадалар конкурстарына қатысу және жүлделі орындар алу |  | Жыл сайын |
| 3.8 |  |  | Жастар саясаты (тәрбие жұмысы) саласындағы жобаларды цифрландыру |  |  | ҚҚЭУ |  | Қ.Ж.Әбілов, Тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі проректор |  |  | А.Т.Ыдырысова, ЖБО директоры |  |  | Жобаны енгізу |  | 2023ж. |
| 4. Жеке білім беру технологиялары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бағыт/ Іс-шара |  |  | Жауапты ұйым |  | Жеке жауапты адам |  |  | Тең атқарушылар |  |  | Түпкі нәтиже (Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері) |  | Орындау мерзімі |
| 4.1 | Электрондық оқыту ресурстарының бейнеконтенті өндірісі және редакциялау (жаппай ашық онлайн курстар, МООК) |  |  |  | ҚҚЭУ |  | Кафедралардың меңгерушілері |  | М.В.Тарская Оқу телевидениесінің директоры, И.А.Аманов, Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі |  |  | МООК әзірлеу технологияларына сәйкес бейне материалдар дайындау: - 35 - 45 - 55 |  |  | 2018-2019жж. 2019-2020жж. 2021-2022жж. |  |
| 4.2 | Жаппай ашық онлайн каурстар(МООК) үшін жаңа платформаға көшу |  |  |  | ҚҚЭУ |  | И.А.Аманов, Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру және қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі |  | Қашықтықтан оқыту қызметкерлері |  |  | Әзірленген онлайн курстарды платформаға орналастыру. - 35 - 45 - 55 |  |  | 2018-2019жж. 2019-2020жж. 2021-2022жж. |  |
| 4.3 |  |  |  | Жеке жоспарларды қалыптастыру үшін элктивті пәндерді қашықтық таңдау | ҚҚЭУ |  | СҚКО |  | СҚКО қызметкерлері |  |  | ЭЦҚ(ЭЦП) алу,мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу, ішкі көрсетілетін қызметтерді алу: - 100% бүкіл мемлекеттік қызмет көрсету және 5094 ішкі қызмет көрсету, 4594 эцқ қолданатын оқытушылар мен студенттер санынан - 100% бүкіл көрсетілетін мемлекеттік қызметтер және 8594 ішкі көрсетілетін қызметтер, 65 0/0 эцқ қолданатын оқытушылар мен студенттер санынан - 100% бүкіл көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 95 % ішкі көрсетілетін қызметтер, 8594 ЭЦҚ қолданатын оқытушылар мен студенттер санынан Цифрлық ID өтінімдер алу |  |  | 2018ж. 2019ж. 2020ж. |  |